MetaBeans ESP 관제시스템

MQTT Payload 규격 변경 영향 분석

260213 → 260227_v2 업데이트 기준

작성일: 2026-03-13  |  대상 파일: PROMPT_00 ~ PROMPT_12, README

# 1. MQTT Payload 변경사항 요약 (5가지)

아래 5가지 변경사항이 260213 대비 260227_v2에서 추가/수정되었습니다.

| 구분 | 260213 (구버전) | 260227_v2 (신버전) | 영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| oil_level 타입 | float (0-100%) | int (0=정상, 1=만수) | 표시 UI 완전 변경 필요 |
| pp_spark 범위 | 0 ~ 99 | 0 ~ 9999 | 차트 Y축, 임계값 기준 수정 필요 |
| 신규 필드 (controller) | 없음 | fan_running, fan_freq, fan_target_pct, damper_ctrl | 타입 정의, Mock 데이터, UI 카드 추가 |
| status 토픽 wifi | 없음 | wifi 객체 추가 (ssid, rssi, ip, mac, channel) | 타입 정의, Mock 추가 (선택) |
| status_flags bit 5 의미 | LS M100 인버터 정상 | RS-485 통신 정상 AND Fault Trip 없음 | statusHelper 판정 로직 수정 |

# 2. PROMPT별 수정 필요 여부 일람

🔴 필수 = 반드시 수정  |  🟠 권장 = 수정하면 좋음 (기능에 영향)  |  🟡 선택 = 선택적 개선  |  ✅ 없음 = 수정 불필요

| PROMPT | 영향도 | 수정 필요 항목 |
| --- | --- | --- |
| PROMPT_00 | 🔴 필수 | sensor.types.ts의 ControllerSensorData 타입에 신규 필드 4개 추가 / oil_level 타입 변경 (float→int) / pp_spark 범위 주석 수정 |
| PROMPT_01 | ✅ 없음 | 변경 없음 |
| PROMPT_02 | ✅ 없음 | 변경 없음 |
| PROMPT_03 | 🟡 선택 | dashboard.mock.ts 게이트웨이 status에 wifi 객체 추가 (선택). 필수 아님. |
| PROMPT_04 | 🟡 선택 | PROMPT_03와 동일. wifi 정보 표시 여부는 선택. |
| PROMPT_05 | ✅ 없음 | 변경 없음 |
| PROMPT_06 | 🔴 필수 | [상세 내용 아래 참조] |
| PROMPT_07 | 🟠 권장 | [상세 내용 아래 참조] |
| PROMPT_08 | 🟠 권장 | pp_spark 이력 차트 Y축 범위 0→9999 수정 / oil_level 이력 표시를 수치→정상/만수 텍스트로 변경 |
| PROMPT_09 | ✅ 없음 | 변경 없음 |
| PROMPT_10 | ✅ 없음 | 변경 없음 |
| PROMPT_11 | ✅ 없음 | 변경 없음 |
| PROMPT_12 | 🟠 권장 | 기준수치 관리: pp_spark 임계값 범위를 0-99→0-9999 스케일로 수정 (기존 코드의 숫자값 조정) |
| README | 🔴 필수 | 참조 문서 표에서 MQTT_Payload_규격_260213.pdf → MQTT_Payload_규격_260227_v2.pdf 로 변경 (2곳) |

## 3. PROMPT_06 — 실시간 모니터링 상세 수정 목록

※ ①②④⑤⑦는 필수 수정 / ③⑥은 신규 필드 추가 (권장)

| 순번 | 수정 위치 | 현재 코드 | 변경 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | monitoring.mock.ts generateM ockSensorData | oilLevel: randomInRange(10, 90, 1) | oilLevel: randomChoice([0, 1]) // 0=정상,1=만수 |
| ② | monitoring.mock.ts | ppSpark: randomInRange(0, 99, 0) | ppSpark: randomInRange(0, 9999, 0) |
| ③ | monitoring.mock.ts 신규 필드 추가 | (없음) | fanRunning: randomChoice([0, 1]), fanFreq: randomInRange(0, 50, 2), fanTargetPct: randomInRange(0, 100, 1), damperCtrl: randomInRange(0, 100, 1), |
| ④ | ControllerSensorCard.tsx 폐유 수집량 표시 | oilLevel 수치(%) 기반 계산 → "Xℓ" 형태로 표시 | oilLevel 0/1 기반 → Tag로 "정상" / "만수" 표시 (Green / Red) |
| ⑤ | SparkChart.tsx Y축 설정 | yAxis: { max: 99 } | yAxis: { max: 9999 } |
| ⑥ | ControllerSensorCard.tsx 신규 항목 표시 (권장) | (없음) | fan_running: 운전중/정지 상태 태그 fan_freq: XXHz 수치 표시 damper_ctrl vs damper: 명령/피드백 비교 |
| ⑦ | PROMPT_06.md 필수 참조 문서 | MQTT_Payload_규격_260213.pdf | MQTT_Payload_규격_260227_v2.pdf |

## 4. PROMPT_07 — 장치 제어 상세 수정 목록

※ ①②는 권장 / ③은 필수

| 순번 | 수정 위치 | 현재 | 변경 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | ControlFanPage.tsx 자동 모드 UI | 현재 풍속(velocity) 표시 | + 인버터 실제 주파수(fan_freq) + PID 목표값(fan_target_pct) 추가 표시 + fan_running 운전상태 표시 |
| ② | ControlDamperPage.tsx 댐퍼 상태 표시 | damper(피드백값)만 표시 | + damper_ctrl(명령값) 함께 표시 예: 명령 80% / 실제 75% |
| ③ | PROMPT_07.md 필수 참조 문서 | MQTT_Payload_규격_260213.pdf | MQTT_Payload_규격_260227_v2.pdf |

## 5. PROMPT_00 — sensor.types.ts 수정 내용

ControllerSensorData 타입에 아래 내용을 반영합니다.

| 필드 | 변경 유형 | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| oil_level | 타입 변경 | float → int (주석: 0=정상, 1=만수) |
| pp_spark | 범위 변경 | 범위 주석: 0-99 → 0-9999 (파워팩 rev2.1 대응) |
| fan_running | 신규 추가 | int // 0=정지, 1=운전중 (M100 RUN_STATUS) |
| fan_freq | 신규 추가 | float // Hz, 0~50.00 (인버터 실제 출력 주파수) |
| fan_target_pct | 신규 추가 | float // %, 0.0~100.0 (PID 목표값, 자동 모드에서만 유의미) |
| damper_ctrl | 신규 추가 | float // %, 0-100 (댐퍼 제어 명령값, damper는 피드백값) |

## 6. README_개발_프롬프트_총괄가이드 수정 내용

📚 공통 참조 문서 체계 표 및 추가 참조 표에서 파일명 2곳 변경:

| 위치 | 현재 | → | 변경 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추가 참조 표 | MQTT_Payload_규격_260213.pdf | → | MQTT_Payload_규격_260227_v2.pdf |
| PROMPT_06 참조 | MQTT_Payload_규격_260213.pdf | → | MQTT_Payload_규격_260227_v2.pdf |
| PROMPT_07 참조 | MQTT_Payload_규격_260213.pdf | → | MQTT_Payload_규격_260227_v2.pdf |

## 7. GatewayStatusData 타입 + status.mock 수정 내용 (선택)

status 토픽에 wifi 객체가 추가되었습니다. 대시보드 UI에 Wi-Fi 상태를 표시하고 싶을 경우 선택적으로 반영합니다.

| 파일 | 추가 내용 |
| --- | --- |
| sensor.types.ts | GatewayStatusData에 wifi?: { ssid: string; rssi: number; ip: string; mac: string; channel: number } 추가 |
| status.mock.ts | mockStatus에 wifi 객체 추가 (ssid: 'factory-wifi', rssi: -45, ip: '192.168.1.100', mac: 'AA:BB:CC:DD:EE:FF', channel: 6) |
| statusHelper.ts | status_flags bit 5 판정 로직: 단순 RS485 통신 → RS485 통신 AND Fault Trip 없음 (복합 판정) |

MetaBeans ESP 관제시스템  |  MQTT 변경 영향 분석 문서  |  2026-03-13